회의록

| 회의일시 | 2022. 03. 21. | 부서 | 종프2 3팀 | 작성자 | 임준성 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 참석자 | 권광일 멘토님, 김상민, 이창환, 임준성, 황지욱 |  |  |  |  |

| 회의안건 | - 프로젝트 개발도구 선정 - 팀원 역할 확인 - 필수 UI 구상 - 프로젝트 일정 구상 |
| --- | --- |

| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
|  | - 프로젝트 개발도구 선정 - C# 사용하여 Application 구현. - OpenCV를 이용한 이미지 프로세싱. - darknet(YOLO V3)을 통한 deep learning. - 팀원 역할 확인 - Application 제작 - 딥러닝 모델 제작 - 딥러닝 데이터 구축 - 자료 구성 - 필수 UI 구상 - 동영상이 나오는 미디어 박스 - 위치를 확인할 수 있는 이미지 - 동영상에서 캡처하면 해당 위치로 이미지를 보여주는 리스트 - 프로젝트 일정 구상 - 3월 4주 ~ 4월 3주(약 3주일) 선정된 개발도구 스터디 - 4월 2주 ~ 5월 1주(약 5주일) 프로그램 제작 및 데이터 구축 - 5월 2주 ~ 5월 4주(약 3주일) 프로그램 제작 및 딥러닝 모델 제작 - 5월 5주(약 1주일) 프로젝트 마무리 - 6월 1주(약 1주일) 프로젝트 제출 | - 스터디 관련하여 멘토님의 강의 개설 날짜 조정해야 함. - Darknet(YOLO V3)을 사용하기 위해 개인의 컴퓨터에 필요한 개발 환경 설정 및 설치를 해야 함. |

| 활동 사진 |  |
| --- | --- |