**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | 2022. 03. 14. | **부서** | 종프2 3팀 | **작성자** | 이창환 |
| **참석자** | 김상민, 이창환, 임준성, 황지욱 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 발표 일정 점검 2. 계획 발표 내용 회의 3. 프로젝트 상세 일정 계획 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **비고** |
| 1. 발표 일정 점검.  * 수행계획 발표 03/16 * 수행계획서 제출 03/22 * 1차 중간발표 04/06 * 2차 중간발표 05/04 * 최종 결과발표 06/08 * 최종 결과보고서 6월 중순이후  1. 계획 발표 내용 회의.   Application은 C#으로 선정.  학술논문 작성 예정.   1. 프로젝트 상세 일정 계획.   중간고사기간 (04/18 ~ 04/22)까지 1차 목표 도달이 목표.  3월 19일까지 yolo를 사용해 다소 쉬운 주제의 dataset과 weight를 다뤄보는 개인 project를 하기로하였음.  3월 20일 팀원회의 예정. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **활동 사진** |  |
|  |  |